**Estructura de Desglose**

**Del Trabajo (EDT)**

***[SeguRED]***

***Fecha: [03/09/2024]***

grupo 5 :

Lucas Acevedo

Alvaro RIos

Benjamin Rocco

**Tabla de contenido**

Información del Proyecto 2

Vista Jerárquica 2

Vista de Árbol 3

Aprobaciones 3

**Información del Proyecto**

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | SeguRED |
| Fecha de preparación | 28/08/2024 |
| Cliente | RED Metropolitana de Movilidad |
| Patrocinador principal |  |
| Gerente de Proyecto |  |

**Vista Jerárquica**

| 1. SeguRED    1. Planificación       1. Acta de constitución       2. Estructura de desglose de trabajo       3. Carta Gantt       4. Matriz RACI       5. Plan de gestión de calidad    2. Diseño       1. Toma de requerimientos       2. Flujo de caja       3. Diagrama de arquitectura       4. Diagrama de casos de uso       5. Modelo Entidad-Relación       6. Plan de gestión riesgos    3. Desarrollo       1. Creación de base de datos       2. Pruebas de base de datos       3. Entrenamiento de modelo       4. Optimización       5. Integración de sistemas    4. Cierre       1. Plan de pruebas finales       2. Pruebas de usuarios       3. Documentación de código       4. Documentación de cierre final |
| --- |

**Vista de Árbol**

|  |
| --- |

**Aprobaciones**

| **Aprobador** | **Fecha** | **Firma** |
| --- | --- | --- |
| **Lucas Acevedo** | **3/09/2024** | **Lucas Acevedo** |
|  |  |  |
|  |  |  |